РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА СУХИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от  01 ноября 2013  № 24

Об утверждении муниципальной

программы «Ремонт улично-дорожной сети

в границах Сухиновского сельсовета

на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября  2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в              Российской Федерации», от  8 ноября  2007 года  № 257-ФЗ «Об                      автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской                       Федерации», в целях  качественного улучшения состояния автомобильных                дорог  общего пользования местного значения, расположенных на территории                  Сухиновского сельсовета, обеспечения безопасности дорожного движения                автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан Администрации Сухиновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  Программу «Ремонт                 улично-дорожной сети в границах Сухиновского сельсовета на 2014-2016 годы»               (далее - Программа).

2 .Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за                 собой.

3. Постановление вступает в силу  после его официального обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 01января 2014 года.

Глава Сухиновского сельсовета                                          С.Н. Василенко

Глушковского района

Утверждена

Постановлением Администрации

Сухиновского сельсовета

от 01.11.2013 № 24

Муниципальная  Программа

«Ремонт улично-дорожной сети

в границах Сухиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Ремонт улично-дорожной сети в границах Сухиновского сельсовета на 2014-2016 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы | Федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», |
| Заказчик Программы | Администрация Сухиновского сельсовета |
| Разработчики Программы | Администрация Сухиновского сельсовета |
| Исполнители Программы | Администрация Сухиновского сельсовета |
| Обоснование проблемы и необходимость её решения программно-целевым методом | Неудовлетворительное техническое состояние дорожного покрытия проезжей части улично-дорожной сети в границах Сухиновского сельсовета |
| Цели Программы | Осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами; обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; обеспечение безопасности движения автотранспортных средств; обеспечение защиты жизни и здоровья граждан |
| Задачи Программы | Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного ремонта |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение 1 к Программе) |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы по годам | Ориентировочный общий объем финансирования Программы составит всего 1971тыс.руб., в том числе: - средства сельского поселения – 1971 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 557 тыс.руб. 2015 год - 656 тыс.руб. 2016 год - 758 тыс.руб. - средства областного бюджета - в том числе по годам:. 2014 год – _____ тыс.руб. 2015 год – _____ тыс.руб. 2016 год – _____ тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Администрация сельского поселения представляет в экономический комитет Администрации муниципального района отчёт о реализации мероприятий Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, до 2016 года включительно. |

Описание Программы

Технико-экономическое обоснование Программы

Программа разработана в соответствии  с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сухиновский сельсовет имеет сложившуюся улично-дорожную сеть из   автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы   значительно  ухудшилось состояние дорожных покрытий  улично-дорожной сети в границах сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств,  погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая улично-дорожная сеть не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых средств, выделяемых на  проведение ремонтных работ  привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия улично-дорожной сети. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог - 10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем 15 - 20 лет и более.

Большая часть улично-дорожной сети требует  приведения дорог в нормативное состояние.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие  и совершенствование улично-дорожной сети.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно - целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия Программы.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение  безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния улично-дорожной сети, и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан                        (Приложение № 1)

- Цели Программы

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения  качества существующей улично-дорожной сети в границах населенных пунктов, реализация комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех  конструктивных элементов улично-дорожной сети, включая  дорожное полотно, дорожное покрытие, дорожные сооружения и т. д., а также постепенный переход к сокращению межремонтных сроков их  ремонтов;

осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, муниципального образования;

обеспечение безопасности движения автотранспортных средств;

обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

- Задачи Программы

Для достижения поставленной  цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:

выполнить паспортизацию всех автомобильных дорог местного значения сельского поселения и включить их  в реестр муниципального имущества;

определить перечень автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту  в 2014-2016 годах;

предусматривать ежегодно в бюджете сельского поселения  финансовые средства на софинансирование мероприятий Программы.

разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных автомобильных дорог, улиц, сооружений на них;

произвести ремонт первоочередных автомобильных дорог, требующих ремонта.

- Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы планируется выделение ____ тыс. рублей из   бюджета сельского поселения и ___ тыс. руб. из областного бюджета.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- Механизм управления реализацией Программы                                                      и контроль за ходом выполнения Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация сельского поселения направляет в экономический комитет Администрации муниципального района отчёт о ходе реализации Программы:

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом,

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Результат реализации Программы:

-    улучшение состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети;

- продление сроков эксплуатации  конструктивных элементов, повышение безопасности  автотранспортных средств, защита жизни и здоровья граждан.

Кроме того, планируется выполнение текущего ремонта автомобильных дорог, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие.

План мероприятий муниципальной Программы

«Ремонт автомобильных дорог в границах муниципального образования на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Сроки исполне-ния | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 2014- 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 2014- 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 2014- 2016 | 1971 | - | 557 | 656 | 758 |  |  |  |  | - | 557 | 656 | 758 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |